ROMÂNIA                                                                                PROIECT

JUDEŢUL SUCEAVA 						
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:

"Acoperire si modernizare Piata Burdujeni"

Consiliul Local al municpiului Suceava;

A vând în vedere:

Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava

înregistrată sub nr 	.

Raportul Serviciului de investitii nr 	.

Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară:

În 	conformitate cu prevederile din Legea 273/2006 privind finantele publice

locale cu modificarile si completarile ulterioare:

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b) şi alin.(4) lit. d), art. 45 alin.l, art. 47 şi art. 49, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administratia publica republicată:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii "Acoperire si modernizare Piaţa Burdujeni" inscris in cartea funciară 48624 UAT Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se abrogă HCL nr.10/28.01.2016.

Art. 3 	Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate ,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, 					AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR        				                   SECRETAR MUNICIPIU 
     Ion Lungu

jr. Ioan Ciutac

Viceprimar,

Lucian Harsovschi

ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei

"Acoperire şi modernizare piaţa Burdujeni"

1. Valoarea toală a investiţiei 	3102,13388 mii lei(fara  TV A)

din care C+M 	                      2332,66663 mii lei   (fara  TV A)

DOTARI/utilaje cu montaj           210,48 mii lei   (fara  TV A)

( etapa 1- 500 mii lei anul 2017)         fara TVA
  (etapa II – 2043,14 mii lei anul 2018)   fara TVA

Capacităţi:

- suprafaţă construită 				   994,37 mp

- suprafaţă desfăşurată 			              994,37 mp

- volum construit 				               5.493,3 mc.

Centrala termica 65-75 kw    - 2 buc

- centrala de tratare a aerului 7500 mc/h-1 buc

Sistem panouri solare: 8 panouri solare/20 tuburi vidate fiecare

Sistem evaporativ de racire 18000 mc/h2.-1 buc

Durata de realizare a investiţiei                              24 luni
(etapa 1 -anul 2017)

(etapa 2 -anul 2018 )

Director, 				Şef birou investiţii, reparaţii,administrativ Cureluşă Vasile Cristinel				        Aurel Radis

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

EXPUNERE DE MOTIVE

In temeiul prevederilor articolelor 36, 47 şi 49 din Legea nr. 215/2001  a 
Administratiei Publice Locale, republicată şi art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâri cu   următorul obiect::

Aprobarea   studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie: "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni"

Consider oportună  aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie: "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni" pentru a mentine fezabilitatea  proiectului intocmit in anul 2013.Astfel,  documentatia tehnică  inaintată spre avizare la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Bucovina’’ al judetului Suceava  in cursul anului 2016 a trebuit sa indeplineasca  exigente mărite  privind securitatea la incendiu(detectie,semnalizare,stingere)cat si al rezistentei  la foc al materialelor in conformitate cu specificatiile legislatiei in domeniu.  Prin urmare,aceste modificări au indus un  cost suplimentar al lucrărilor de modernizare al pietei agroalimentare Burdujeni.

Investiţia : "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni"   tratează un obiectiv de larg interes pentru populaţia municipiului Suceava - piaţa Burdujeni . La baza acestei documentaţii stă Certificatul de Urbanism nr.55  din 30.ian 2014  eliberat de Primăria municipiului Suceava

Lucrările se vor executa in doua etape:

Prima etapă se va desfaşura pe parcursul anului 2017 si va cuprinde lucrari de rezistenţă (fundatii,stalpi,grinzi,contravantuiri),acoperis,instalatii electrice si sanitare

A doua etapa se va desfasura pe parcursul anului 2018 si va cuprinde 
inchiderile perimetrale(pereti,ferestre) si definitivarea instalatiilor (incalzire,racire ventilatie)

Soluţia tehnică urmăreşte realizarea unui sistem unitar de închideri format din panouri izolatoare si tamplarie geam termopan cu randament energetic si comportare la foc corespunzatoare noilor prevederi legislative.Aceste caracteristici asigură condiţii superioare de desfăşurare a activităţilor şi  se încadreze funcţional şi arhitectural în condiţiile zonei, aducând un important aport estetic  pentru această.

Proiectul asigură de asemenea şi un grad sporit de iluminare naturală (proiecţia in plan a suprafeţelor vitrate să fie cel puţin 30 din suprafaţa amenajată cu distribuire uniformă )cu economii importante de energie.

Sunt  prevăzute instalatii de incalzire/racire ventilare si sunt asigurate                                                                                cerintele de securitate la incendiu impuse de Legea 307/2006 privind apărarea   impotriva incendiilor,    HG 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si Normativ P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propun:

Adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Suceava a unei hotărâri privind aprobarea  studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:      "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni "

Primar

ION LUNGU

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 		din

APROB, 
   PRIMAR 
ION LUNGU

VIZAT,

LUCIAN HARŞOVSCHI

RAPORT

al biroului de investiţii

Obiect:

Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni"

Consideraţii de ordin general:

În cartierul Burdujeni (Cuza Vodă III) al municipiului Suceava funcţionează piaţa 
agroalimentară unde, în prezent, vânzarea legumelor şi a fructelor se face în aer liber, la 
mese ce au copertină pe structură uşoară.

Obiectivul investiţiei propuse este realizarea unei clădiri având regim de 
inălţime parter cu funcţiunea de piaţă agroalimentară.

Intrucat documentatia tehnică contractată in anul 2013(nr.contract 35013/2013) a suferit modificări pe parcursul anului 2016,in sensul adaptarii la noile cerinte legislative privind cresterea gradului de siguranta la foc a constructiilor

Astfel,  documentatia tehnică  inaintată spre avizare la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Bucovina’’ al judetului Suceava  in cursul anului 2016 a trebuit sa indeplineasca  exigente mărite  privind securitatea la incendiu(detectie,semnalizare,stingere)cat si al rezistentei  la foc al materialelor in conformitate cu specificatiile legislatiei in domeniu.  Prin urmare,aceste modificări au indus un  cost suplimentar al lucrărilor de modernizare al pietei agroalimentare Burdujeni.

Urmare acestei situatii consideram oportun   studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie: "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni" pentru a mentine fezabilitatea  proiectului intocmit in anul 2013

Investiţia tratează un obiectiv de larg interes pentru populaţia municipiului 
Suceava - piaţa Burdujeni. La baza acestei documentaţii stă Certificatul de Urbanism nr. 
55… din 30 ian 2014……….eliberat de Primăria municipiului Suceava.

Spaţiul în care funcţionează piaţa agroalimentară se află într-o zona de intensă 
circulaţie şi expunere, având în imediata apropiere a nucleului central, biserica Sf. 
Andrei, Şcoala nr. 5, dar şi alte clădiri de larg interes public.

In tendinţa actuală, comerţul în pieţe se modernizează, urmărind îmbunătăţirea 
condiţiilor de igienă, de ventilare şi de confort termic, atât pentru producători-vânzători, 
cât şi pentru cumpărători. La fel ca în multe alte pieţe din România, se propune ca 
vânzarea de legume, fructe să se facă Într-o clădire închisă, ferita de precipitatii, 
intemperii si temperaturi extreme, cu suficiente suprafeţe vitrate pentru o bună iluminare 
şi ventilare.

În această clădire, vor fi create conditii optime prin functionarea  unei instalatii de  climatizare ce va asigura parametrii de confort necesari(temperatura ,umiditate)

Lucrarile se vor executa in doua etape:

Prima etapă se va desfasura pe parcursul anului 2017 si va cuprinde lucrări 
de rezistentă (fundatii,stalpi,grinzi,contravantuiri),acoperis,instalatii electrice si sanitare 
A doua etapă se va desfasura pe parcursul anului 2018 si va cuprinde 
inchiderile perimetrale(pereti,ferestre) si definitivarea instalatii lor(climatizare,incendiu)

Soluţia tehnică urmăreşte realizarea unui sistem unitar de închideri, care să 
asigure condiţii superioare de desfăşurare a activităţilor şi care să se încadreze funcţional 
şi arhitectural în condiţiile zonei, aducând un important aport estetic pentru această zonă 
centrală.

Soluţia tehnică va asigura de asemenea şi un grad sporit de iluminare naturală 
(proiecţia suprafeţelor vitrate să fie cel puţin 30 din suprafaţa amenajată), cu distribuire 
uniformă.

Perimetral se vor dispune pereţi din panouri izolatoare (cu vata minerala bazaltica)deminim8 cm. grosime şi tâmplărie cu geam termopan triplex (3 foi sticlă şi 2 camereaer), ceea ce va permite termoizolarea optimă a pieţei şi randament energetic suficient de bun pentru funcţionarea climatizării.

Prin realizarea de pereţi se urmăreşte izolarea incintei la vânt, care cauzează 
neplăceri importante în acest tip de activităţi.

Prin folosirea de materiale termoizolante se va induce un climat controlat în 
interior, iar utilarea cu o instalaţie de climatizare a aerului va asigura condiţii foarte bune 
pentru activităţi, chiar şi in perioadele cu temperaturi extreme (gerul iarna, şi călduri le 
excesive ale verii). În vederea evitării efectului razelor UV asupra produselor se va 
urmări maximizarea folosirii luminii neutre (zenitale, fără umbre) prin amplasarea de 
luminatoare verticale, din geam termopan, care conferă şi un important efect 
termoizolant.

Se urmăreşte eficientizarea iluminatului interior pe cale naturală, folosind panouri 
prevopsite alb la intrados, pentru creşterea gradului de luminozitate.

In viitor, atât iarna cât şi vara se va putea asigura ventilaţia corespunzătoare pentru asigurarea confortului necesar respiraţiei, îndepărtarea aerului viciat  din incintă, dar şi pentru obţinerea unui climat adecvat pentru activităţile specifice.

Consideraţii economice:

Valoarea totală a investiţiei este de 3102,13388…… mii lei echivalentul a 693106. euro (la cursul de 4,4757…. lei/euro din data de 18.08 2016……….) din care C+M=2332,66663…… mii lei, echivalent în euro 521185…….. euro (cursul de 4,4757 lei/euro din data de 18 august.2016).

Consideraţii tehnice/economice

Proiectul se încadrează într-o strategie mai amplă a Primăriei municipiului Suceava de 
reabilitare şi modernizare a pieţelor agroalimentare din punct de vedere funcţional, estetic 
şi urbanistic.

Capacităţi:

volumul construit 	5.493,3 mc (2.009,6 + 1.779 + 1.704,7)

suprafaţa construită 	994,37 mp

(organizata in 3 module care pot functiona unitar sau distinct separat)

suprafaţa desfăşurată 	994,37 mp

deschideri 	20,8 m;

travei 	5,4 m; 5 m

număr niveluri 	parter

înălţime nivel: - parter 	4 m (variabil pt. fiecare modul);

- procentul de ocupare a terenului P.O.T. = 27,78  (faţă de 12,79  iniţial) şi

- coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. = 0,25 (faţă de 0,13 iniţial).

- înălţimea la coamă 	7,92 m ;

- înălţimea la streaşină 	4,42 m ;

Clădirea beneficiază de căi de acces (pietonale şi accidental auto): 
intrare din str. Calea Unirii

Cele 3 compartimente ale pieţei au suprafeţe utile(Su) după cum urmează:

Modul 1 (lângă str. Calea Unirii) - Su = 318mp
Modul 2 - Su = 304,7 mp.

Modul 3 - Su = 318 mp. Nu intră în calcul cele 6 zone de intrare, fiecare 
având 4,2 mp.

Panta acoperişului va fi de 20% pe toate apele învelitorii.

Grupul sanitar pentru persoane cu dificultăţi locomotorii realizat m interiorul 
modulului 1, are suprafaţa utilă de 5,7 mp.

Consideraţii juridice

Propunerea de aprobare a actualizarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  al obiectivului de investiţie "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni" se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală.

Faţă de cele mai sus prezentate considerăm oportună adoptarea unei hotărâri 
pentru aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate si a   indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Acoperire şi modernizare Piaţa Burdujeni"

Director, 			     Şef birou investiţii, reparaţii, administrativ	  Cureluşă Vasile Cristinel			              Aurel Radiş